17.02.2022                                                                                                       №  197

О мероприятиях по организованному пропуску

паводковых вод на территории Колпашевского района в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 01.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пп. 7, пп.21, пп.24 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2022 года на территории Колпашевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности населения и территорий Колпашевского района при организованном пропуске паводковых вод в 2022 году (далее – План) согласно приложению.

- Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации Колпашевского района (далее – отдел ГОЧС и БН) (Комаров Е.Н.):

1) довести План до заинтересованных должностных лиц и организаций, организовать и осуществлять контроль исполнения указанных в Плане мероприятий;

2) организовать с 1 апреля 2022 г. сбор и обобщение информации, оценку складывающейся паводковой обстановки и ежедневно представлять донесение председателю районной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района.

- Руководителям управлений Администрации Колпашевского района установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке подведомственных организаций к предстоящему половодью.

- Главам поселений Колпашевского района:

1) до 1 апреля 2022 г. подготовить и направить в отдел ГОЧС и БН донесение о готовности соответствующего муниципального образования Колпашевского района к пропуску паводковых вод;

2) с 11 апреля 2022 г. ежедневно информировать председателя комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района, через отдел ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района, о состоянии паводковой обстановки на территории муниципального образования, при её ухудшении доклад предоставлять немедленно.

5. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Колпашевского района Агеева А.Б.

Глава района 						                              А.Ф.Медных

Е.Н.Комаров

5 35 10

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Колпашевского района от 17.02.2022 № 197 |
| --- | --- |

ПЛАН

основных мероприятий по обеспечению безопасности населения

и территорий Колпашевского района при организованном

пропуске паводковых вод в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать сбор и обобщение информации, оценку складывающейся паводковой обстановки и ежедневно представлять донесения председателю районной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Колпашевского района (далее – КЧС Колпашевского района) | Начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | Постоянно в течение паводко-опасного периода |  |
|  | Совместно с Департаментом защиты населения и территории Томской области и ГУ МЧС России по Томской области определить места и разработать план ледовзрывных и ледорезных работ | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГО ЧС и БН Комаров Е.Н. | до 14.03.2022 |  |
|  | Подготовить заявку в ГУ МЧС России по Томской области по вопросу привлечения вертолёта МЧС России для проведения разведки ледовой обстановки, взрывных работ в местах возможных заторов | Начальник отдела ГО ЧС и БН Комаров Е.Н. | до 14.03.2022 |  |
|  | Создать оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке различного рода объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью 2022 года | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | до 16.03.2022 |  |
|  | Определить состав и привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий и выполнение аварийно-восстановительных и других неотложных работ, порядок их применения, зоны ответственности | Начальник отдела ГО ЧС и БН Комаров Е.Н., Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), руководители объектов экономики (по согласованию) | до 16.03.2022 |  |
|  | Проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Колпашевского района, а также объектов экономики, попадающих в зоны вероятного затопления | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГО ЧС и БН Комаров Е.Н. | до 10.03.2022 |  |
|  | Обеспечить организацию выполнения мероприятий по санитарной очистке территорий, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоёмы | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГО ЧС и БН Комаров Е.Н. | до 01.04.2022 |  |
|  | Разработать и представить в отдел ГОЧС и БН план эвакуации населения ежегодно подтапливаемых населённых пунктов | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | до 16.03.2022 |  |
|  | Определить и подготовить места для возможного временного размещения с/х животных хозяйств различных форм собственности, из зон предполагаемого затопления, завершить вывоз кормов, создать необходимые запасы кормов | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела предприниматель-ства и агропромышлен-ного комплекса Администрации Колпашевского района (далее-АКР) Ушакова Т.Д., руководители хозяйств (по согласованию) | до 01.04.2022 |  |
|  | Уточнить (разработать) паспорта безопасности и паспорта гидрологической безопасности населённых пунктов, попадающих в зоны вероятного затопления (подтопления) | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГО ЧС и БН Комаров Е.Н. | до 16.03.2022 |  |
|  | Провести инвентаризацию жилья, находящегося на территории ежегодно подтопляемых населённых пунктов, других населённых пунктов, с которыми нарушено автотранспортное сообщение в период половодья, составить подробные списки населения, с указанием граждан, требующих первоочередной помощи | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГО ЧС и БН Комаров Е.Н. | до 01.04.2022 |  |
|  | Проверить наличие похозяйственных книг, составить план-схемы размещения жилых домов, мостов, улиц и проездов | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | до 16.03.2022 |  |
|  | Организовать завоз и создание резерва горюче-смазочных материалов, а также завоз дизельного топлива для дизельных электростанций в подтапливаемых (отрезанных) населённых пунктах Колпашевского района | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела муниципального хозяйства АКР Кияница Н.Г. | до 25.03.2022 |  |
|  | Организовать контроль за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах, в соответствии с разработанными методическими рекомендациями по подготовке и проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах | Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе Акатьева А.С. (по согласованию), Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | постоянно в течение паводко-опасного периода |  |
|  | Организовать ветеринарное обслуживание в местах отгона сельскохозяйственных животных из зон возможного затопления (подтопления), для чего создать: - специальные группы по оказанию экстренной ветеринарной помощи; - сформировать необходимый резерв биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств для предупреждения возникновения и ликвидации инфекционных болезней животных; - заблаговременно провести предупре-дительные мероприятия, обеспечи-вающие ветеринарно-санитарное благополучие животноводства; - организовать работы по усилению контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения; - организовать проведение монито-ринга по диагностике заразных болезней животных; - организовать взаимодействие органов ветеринарной службы с заинтересованными организациями и учреждениями по вопросам защиты сельскохозяйственных животных | Руководитель филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ТО» в Колпашевском районе Акатьева А.С. (по согласованию), Руководитель ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветеринарное управление» Прот В.В. (по согласованию) Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | до 05.04.2022 |  |
|  | Определить схему обеспечения и оказания медицинской помощи жителям в ежегодно подтопляемых населённых пунктах Колпашевского района, особое внимание обратить на населённые пункты, с которыми прерывается постоянное автомобильное сообщение | Главный врач ОГАУЗ «Колпашевская РБ» Дьякина Н.В. (по согласованию) | до 01.04.2022 |  |
|  | Провести заседание КЧС Колпашевского района с повесткой «Об итогах подготовки к пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2022 году» | Начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | до 01.04.2022 |  |
|  | Организовать взаимодействие с ООО «Газпром авиа» на предмет привлечения вертолётов организации для проведения ледовой разведки и эвакуационных мероприятий | Начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | до 01.04.2022 |  |
|  | Подготовить и держать в технической готовности авто- и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н., государственный инспектор инспекторского участка ГИМС МЧС РФ Воробьёв С.В. (по согласованию) | до 16.03.2022 |  |
|  | В период паводка организовать круглосуточное дежурство в населённых пунктах, попадающих в зону подтопления | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | с 11.04.2022 |  |
|  | Провести мероприятия по созданию запасов продуктов питания и предметов первой необходимости в населённых пунктах, с которыми в период весеннего половодья может быть нарушено автомобильное сообщение | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела предприниматель-ства и агропромышлен-ного комплекса АКР Ушакова Т.Д. | до 01.04.2022 |  |
|  | Организовать работу временных водомерных постов в подтапливаемых населённых пунктах, организовать передачу информации с данных водомерных постов оперативному дежурному ЕДДС Колпашевского района | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | с 01.04.2022 |  |
|  | Организовать подготовку инженерных сооружений автомобильных дорог, других транспортных коммуникаций к весеннему половодью (очистка коллекторов водопропускных труб, дренажей, кюветов) | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» Гребнев В.В. (по согласованию), начальник отдела муниципального хозяйства АКР Кияница Н.Г. | до 01.04.2022 |  |
|  | Предусмотреть усиление смены ЕДДС Колпашевского района на паводкоопасный период | Начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | с 01.04.2022 |  |
|  | Организовать и провести совместно с заинтересованными службами комиссионную проверку готовности гидротехнических сооружений (водозаградительных насыпей) Колпашевского района к пропуску паводковых вод. При необходимости провести работы по их укреплению | Начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н., Глава Колпашевского городского поселения Щукин А.В. (по согласованию), И.о. главы Чажемтовского сельского поселения Чиков О.В. (по согласованию) | до 01.04.2022 |  |
|  | Обеспечить бесперебойную связь с населёнными пунктами, попадающими в зону подтопления, особенно с водомерными постами и метеостанциями | Начальник линейно-технического цеха межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Томского филиала ПАО «Ростелеком» Медведев М.В. (по согласованию) | постоянно |  |
|  | Обеспечить бесперебойное энергоснабжение населённых пунктов, находящихся в зоне ежегодного подтопления, а также «отрезанных» населённых пунктов Колпашевского района | Директор производственного отделения «Северные электрические сети» ПАО «Томская распределительная компания» Кожевников А.С. (по согласованию), Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | постоянно |  |
|  | Объектам экономики, попадающим в зоны затопления и подтопления, спланировать и организовать работу по подготовке к паводковому периоду 2022 года: - по исключению взрывов и возгораний оборудования при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа и т.п.); - по усилению крепления, гидроизоляции, консервации и т.д. технологического и другого оборудования на случай затопления (подтопления); - создать запас инертных материалов для ускоренного возведения временных насыпей, дамб, водоотводных каналов при угрозе затопления; - обеспечить готовность персонала к локализации возможных аварий на коммунально-энергетических сетях; - по сохранности материальных средств | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н., руководители объектов экономики (по согласованию) | до 01.04.2022 |  |
|  | Организовать бесперебойное и безопасное паромное (транспортное) сообщение г.Колпашево с левым берегом р.Обь в период весеннего половодья | Заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В. | с момента начала навигации |  |
|  | Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах, находящихся в зоне ежегодного подтопления, а также «отрезанных» населённых пунктах Колпашевского района | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | постоянно |  |
|  | Информирование населения о складывающейся паводковой обстановке через средства массовой информации | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | постоянно |  |
|  | Провести работу по информированию владельцев объектов экономики, расположенных в зонах вероятного затопления, о возможном затоплении в период весеннего половодья | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | до 01.04.2022 |  |
|  | Организовать подвоз чистой питьевой воды в пострадавшие населённые пункты района | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию) | по отдельному графику (по необходимости) |  |
|  | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Подготовить и распространить памятки по правилам и мерам безопасности с указанием номеров телефонов дежурных служб и руководителей | Главы поселений Колпашевского района (по согласованию), начальник отдела ГОЧС и БН Комаров Е.Н. | до 01.04.2022 |  |