|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.03.2022  |  | № 370 |

О подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе

в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 01.03.2022 № 33-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов», а также с целью обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Колпашевского района в осенне-зимний период 2022-2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
	1. Состав районной межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, согласно приложению № 1.
	2. Положение о районной межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, согласно приложению № 2.
	3. Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, согласно приложению № 3.
2. Рекомендовать Главам поселений Колпашевского района и руководителям учреждений социальной сферы Колпашевского района:
	1. Обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населённых пунктах Российской Федерации, утверждёнными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населённых пунктах Российской Федерации».
	2. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов в срок до 01.09.2022.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре Ивченко И.В.

И.о.Главы района А.Б.Агеев

Н.Г.Кияница

5 10 50

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 21.03.2022 № 370

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке

хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе

в осенне-зимний период 2022-2023 годов

|  |  |
| --- | --- |
| Медных Андрей Фёдорович | Глава Колпашевского района – председатель комиссии |
| АгеевАнтон Борисович | Первый заместитель Главы Колпашевского района – заместитель председателя комиссии |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |
| Ивченко Иван Викторович | Заместитель Главы Колпашевского района по строительству и инфраструктуре |
| Шапилова Людмила Викторовна | Заместитель Главы Колпашевского района по социальным вопросам |
| Кияница Наталья Григорьевна | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| Алеева Лариса Аркадьевна | Начальник МКУ «Агентство» (по согласованию) |
| Комаров Евгений Николаевич | Начальник отдела ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района |
| Щукин Алексей Владимирович | Глава Колпашевского городского поселения (по согласованию) |
| Клышников Алексей Валерьевич | Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Администрации

Колпашевского района

от 21.03.2022 № 370

ПОЛОЖЕНИЕ

о районной межведомственной комиссии по подготовке

хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

1. Районная межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. (далее - Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления Колпашевского района и хозяйствующих субъектов, действующих на территории Колпашевского района, по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Колпашевского района и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Колпашевского района в поселениях Колпашевского района, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в поселениях Колпашевского района.

5. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у органов местного самоуправления поселений и организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления поселений и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления поселений и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие (по его поручению) - заместитель председателя Комиссии.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

9. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины её членов.

Приложение № 3

 УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Колпашевского района

от 21.03.2022 № 370

Перечень мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса Колпашевского района

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) и социальной сферы муниципальных образований Колпашевского района. | до 15.04.2022 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию), отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 2 | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для теплоснабжающих организаций в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» | до 01.09.2022 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию), отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 3 | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы | до 01.09.2022 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию), отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 4 | Принятие мер по устранению нарушений в теплоснабжающих и теплосетевых организациях, установленных предписаниями Сибирского управления Ростехнадзора. Осуществление контроля за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | до 01.11.2022 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию), отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 5 | В соответствии с действующим законодательством осуществление мониторинга за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов муниципальных образований Колпашевского района, организаций, обеспечивающих теплоснабжение населения.Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ Колпашевского района к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов. | до 01.11.2022 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию), отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 6 | Представление в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области:сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июня по 2 ноября 2022 г.) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная;информации о ходе подготовки муниципальных образований Колпашевского района к работе в осенне-зимний период начиная с 15 июня по 15 ноября 2022 г.;информации о ходе поставок топливно-энергетических ресурсов в муниципальные образования Колпашевского района для нужд ЖКХ и социальной сферы в период с 1 июня по 2 ноября 2022 г.;сведений о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима);сведений о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях (в период с 1 ноября 2022 года по 1 апреля 2023 г.) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима);информации о начале отопительного сезона, подключении к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда;информации о прохождении отопительного периода;сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы | 2-е число после отчётного периода1-е и 15-е число каждого месяца1-е и 15-е число каждого месяца1 раз в год (2 декабря 2022 года)2-е число после отчётного периодаежедневно, в период с 05.09.2022 по 30.10.2022еженедельно, по пятницам (весь отопительный период 2022-2023 годов) | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию) совместно с организациями ЖКХ (по согласованию), отдел муниципального хозяйства Администрации Колпашевского района |
| 7 | Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённым приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных жилых домов к работе в осенне-зимний период. | до 14.11.2022до 09.09.2022 | Органы местного самоуправления поселений Колпашевского района (по согласованию); Сибирское управление Ростехнадзора (по согласованию) |