Утверждаю

И.о. Главы Колпашевского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Клишин

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**Отчет о реализации ВЦП СБП**

за 2015 год

Наименование ВЦП: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств».

Наименование СБП: Администрация Колпашевского района

Раздел 1. Исполнение ВЦП по расходам

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Коды классификации расходов бюджетов | | | План (тыс.руб) | Факт (тыс.руб) | Отклонение | | Причины отклонений |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Тыс.руб  (гр4-р5) | %, гр5/гр  4\*100 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования. | 0409 | 6601301 | 244 | 2 504,31933 | 2 389,70404 | 114,61529 | 4,58 | Отказ подрядчику в приемке части работ. |
| Оформление прав собственности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах муниципального образования «Колпашевский район» | 0409 | 6601303 | 244 | 377,56040 | 377,56040 | 0,00000 | 0,00 | - |
| Итого по ВЦП | | | | 2 881,87973 | 2 767,26444 | 114,61529 | 3,98% | - |

Раздел 2. Достижение показателей непосредственного результата (показателей мероприятий ВЦП)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя в 2014 году | | Отклонение(%) (гр.4/гр.3\*100) | Причины отклонений |
| план | факт |
| Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них. | Месяц. | 12 | 12 | 0,00 | - |
| Содержание автозимника «Тогур-Иванкино» | Сутки. | Количество суток равное суммарному количеству суток в году (132), когда была организована работа ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур). | 132 | 0,00 | - |
| Устройство и содержание ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская, общей протяженность 245 м. | М. | 245 | 245 | 0,00 | - |
| Наличие подтвержденного факта Государственной регистрации права муниципального образования «Колпашевский район» на автомобильные дороги общего пользования местного значения между населенными пунктами в границах муниципального образования «Колпашевский район», общей протяженностью 38,683 км., и передачи их в оперативное управление Администрации Колпашевского района | Км. | 38,683 | 38,683 | 0,00 | - |

Подготовлено:

Ведущий специалист по ДХ и ТО И.В.Ивченко